统一社会信用代码

121301854017770646

事业单位法人年度报告书

（  2020  年度）

| 单 位 名 称 | 石家庄市鹿泉区水土保持工作站 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 石家庄市鹿泉区水土保持工作站（石家庄市鹿泉区河道服务中心） |
| --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 促进水土保持、维护生态环境。水土流失监测，水土保持行政执法与收费，水土保持项目管理，水土保持方案审查（批），河道工程管理与维护，河道建设项目审批，受行政机关委托进行河道行政执法与收费。 |
|  | 住 所 | 石家庄市鹿泉区海山大街与新开路交叉口路西 |
|  | 法定代表人 | 冯振龙 |
|  | 开办资金 | 4（万元） |
|  | 经费来源 | 财政补助（全额拨款） |
|  | 举办单位 | 石家庄市鹿泉区水利局 |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |
|  | 年初数（万元） | 年末数（万元） |
|  | 273.71 | 32.53 |
| 网上名称 | 石家庄市鹿泉区水土保持工作站·公益 | 从业人数 | 15 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2020年，我站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字治水方针，依法履行宪法和法律赋予的职责，结合工作实际狠抓落实，现将全年各项工作汇报如下：一、河道工程项目。1、鹿泉区水系连通及农村水系综合整治试点项目。项目总投资2.9136亿元，治理河道长度12千米。主要建设内容：水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持、桥梁改建、景观人文等。目前清淤疏浚11公里、岸坡整治10.5公里。施工道路7公里、拆除重建桥梁5座，完成土方51.23万立方米。2、洨河鹿泉段治理工程（一期）。项目总投资8767万元，治理长度20.24千米，5月26日项目工程已移交源泉渠。3、滹沱河生态修复三期工程（黄壁庄水库大坝—中华大街）。工程治理长度6.707公里，工程总投资4.3亿元。建设内容为主槽防洪工程、水生态修复工程、生态绿化及道理工程。5月底项目工程已移交计三渠。4、鹿泉区洨河寺家庄段右岸治理工程。市级资金29万元，目前施工单位比选已完成，准备进场施工。5、鹿泉区石井南沟清淤疏浚工程。本级资金70万元，主要建设内容清淤疏浚390米，目前工程项目已通过验收，正在进行结算评审。二、水保工程项目。1、鹿泉区莲花山片区水保综合治理项目。市级资金35万元，治理面积1.75平方公里。目前工程已全部完工。2、武庄清洁小流域综合治理工程。治理面积10平方公里，建设地点位于鹿泉区白鹿泉乡，工程投资217.08万元。目前植物措施、科普馆工程均已完工。三、水土保持监督检查工作。1、监督管理工作。严格按照生产建设程序强化事中事后监管力度，着力规范监督检查。一是检查生产建设项目水土保持方案41份，要求生产建设单位开展自查，并针对自查中发现的问题下达限期整改通知书7份。二是对照批复的水土保持方案，检查生产建设单位是否存在水土保持“三同时”制度不到位、未按照批复水保方案报告进行施工、水保工程措施实施不到位等问题，当场提出切实可行整改意见，要求生产单位限期整改，持续进行跟踪督导。2、全国水土保持监督管理系统信息录入工作。截止目前已录入水保编报方案20个，为实现综合治理精细化管理打下坚实基础。3、依法征收水土保持补偿费。我站严格按照水土保持补偿费收缴的有关规定，及时足额征收，全年征收水土保持补偿费263.3779万元。四、河道违法违规采砂专项行动“回头看”工作。为严厉打击河道非法采砂行为，切实保障河道生态环境，我单位组织执法人员对境内滹沱河沿线的非法采砂问题进行再排查。一是深入摸底排查。组织人员力量进行实地摸底调查，建立登记台账，期间共出动执法人员30余人次，巡查车辆16车次。二是加强管理，加大行政处罚力度。对出入滹沱河的主要道路采取限高、限宽措施，并在限高限宽处建房屋2座，聘请河道巡河员进行常态驻守、巡查，发现采砂、倾倒垃圾等违法行为立即制止并及时上报；同时加大行政处罚力度，对发现的非法采砂行为，立即启动执法工作，做到铁腕出击、零容忍处理。截至目前，共查处非法采砂2起，案件均已结案。五、全面排查整治河道“四乱”问题。按照省市河库“四乱”集中整治通知要求，我单位对区所有河道管理范围内“四乱”问题进行全面彻底排查。通过运用鹿泉区巡河APP、河道微信群、召集乡镇负责人交流汇报等方式，宣传清“四乱”工作的重要性，要求各单位抽调精干力量专职负责，制定巡查台账，针对巡查中发现问题，立即通知所属乡镇，限期清理完毕，整改到位，保证河道行洪畅通，人民群众生命财产安全。截至目前，已全部整改完毕。 |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |
| 绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
| 事业单位 委托意见 | 兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人： 公章： 2021-03-02 |
| 举办单位意见（含保密审查意见） | 该年度报告书情况属实，并经保密审查，可以向社会公示 |

填表人： 吴东娇  联系电话：13731105599  报送日期：2021年03月04日